INDÚSTRIA VISUAL

Relatório de Auditoria — Fluxo do Instalador

instal-visual.com.br

Data: 2026-05-18  |  Auditor: Claude  |  Ambiente: Produção

# 1. Resumo Executivo

Esta auditoria executou um teste end-to-end do fluxo do instalador em produção, com criação de usuário de teste, login, navegação até a página do job 9486c6f5-ae38-4469-9434-0bd3def4ecaa, tentativa de check-in com GPS e foto mockados, e cleanup completo dos artefatos de teste. A análise cruzou o comportamento real da UI com o estado do banco Supabase qfsxtwkltfraounsjjah e com o que CLAUDE.md documenta.

Foram identificadas 5 bugs P0 (bloqueiam produção/integridade), 9 bugs P1 (devem ser corrigidos antes da próxima sprint) e 5 melhorias P2. O achado mais grave é uma duplicidade de identidade do installer (installers.id ≠ users.id) que provavelmente explica diversas inconsistências reportadas no dia a dia.

Recomendação: bloquear novos deploys do fluxo do instalador até P0-1 e P0-5 estarem corrigidos.

# 2. Metodologia

- Criação de installer de teste no Supabase prod com bcrypt cost 12 (cleanup garantido em transação).

- Login real em https://instal-visual.com.br/ via navegador Chrome controlado.

- Instrumentação de window.fetch e XMLHttpRequest para capturar payloads.

- Mock de navigator.geolocation com coordenadas de Porto Alegre.

- Tentativa de check-in real em item_index=0 do job alvo.

- Inspeção de DOM, console, network e localStorage.

- Cleanup transacional: DELETE FROM item_checkins/checkins/location_alerts/coin_transactions/gamification_balances/installers/users; UPDATE jobs SET assigned_installers - test_user. Verificação pós-cleanup: 0 registros remanescentes.

# 3. Achados P0 — Bloqueia produção

## P0-1 · Dupla identidade do installer

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| ID | BUG-IDENTITY-001 |
| Severidade | P0 — CRÍTICO |
| Título | installers.id ≠ users.id usados inconsistentemente em diferentes tabelas |
| Diagnóstico | O sistema gera um installers.id artificial (ex: 90361746-…) diferente do users.id (ex: ac8a4db1-…) para a mesma pessoa. assigned_installers[], checkins.installer_id e item_checkins.installer_id usam installers.id. Já item_assignments[].installer_id (JSON), coin_transactions.user_id e o JWT do login usam users.id. Quando o frontend filtra atribuições, usa um campo, mas filtra dashboards usando outro — resultado: instalador vê 0 jobs apesar de estar atribuído. |
| Plano de correção | 1) Migration UPDATE installers SET id = user_id; 2) Constraint CHECK (id = user_id); 3) Backfill em assigned_installers e *_checkins.installer_id substituindo o valor antigo pelo user_id; 4) Garantir em routes/installers.py que id = user_id no INSERT; 5) Teste E2E que falha se JWT.sub não bater com assigned_installers. |

## P0-2 · 4 de 7 itens do job invisíveis para o instalador

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| ID | BUG-VISIBILIDADE-001 |
| Severidade | P0 |
| Título | Itens arquivados pelo manager somem da tela sem aviso |
| Diagnóstico | Banco tem 7 produtos no job (products_with_area). A tela mostra apenas 3 — os outros 4 foram arquivados via archived_items por Rodrigo Motta. A UI esconde silenciosamente, sem indicar que houve corte de escopo. |
| Plano de correção | 1) Backend devolver archived_items para role installer; 2) UI mostrar seção colapsada 'Itens removidos do escopo (N)'; 3) Tooltip com data e quem arquivou. |

## P0-3 · Estado inconsistente: item arquivado e ainda atribuído

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| ID | BUG-INTEGRITY-001 |
| Severidade | P0 |
| Título | item_index=4 está em archived_items E em item_assignments simultaneamente |
| Diagnóstico | Manager arquivou item_index=4 (Adesivo Branco Impresso) mas não removeu da lista de atribuições. Estado mutuamente exclusivo violado dentro do mesmo JSONB. |
| Plano de correção | 1) Rota de arquivar item deve atomicamente remover de item_assignments; 2) Migration data-fix removendo duplicatas; 3) Trigger BEFORE UPDATE em jobs rejeitando o estado conflitante. |

## P0-4 · Endereço do cliente vazio chega ao instalador sem aviso

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| ID | BUG-DATA-CLIENTE-001 |
| Severidade | P0 |
| Título | jobs.client_address vazio; UI não exibe data/hora nem telefone |
| Diagnóstico | Job 9486c6f5 tem client_address = ''. UI mostra só nome do cliente. scheduled_date (15:28 do mesmo dia) também não aparece. Não há campo de telefone. Instalador chega no horário e não sabe onde nem para quem ligar. |
| Plano de correção | 1) Validação no sync-holdprint exigindo client_address não-vazio com alerta para gestor; 2) Banner vermelho na UI quando vazio; 3) Sempre exibir scheduled_date com timezone America/Sao_Paulo; 4) Adicionar client_phone ao schema. |

## P0-5 · Cache local com chave '[object Object]'

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| ID | BUG-CACHE-001 |
| Severidade | P0 |
| Título | localStorage tem chave literal cache_jobs_v1_[object Object] |
| Diagnóstico | Bug clássico de template string: alguém passou um objeto direto sem JSON.stringify. Todas as requests com filtros objeto-tipados colidem na mesma chave. Resultado potencial: usuário ver dados de outro role/filtro em cache; quota de localStorage cresce ilimitadamente. |
| Plano de correção | 1) grep -rn 'cache_jobs_v1' no frontend e corrigir o template string; 2) Migration de cliente no boot do app removendo chaves com '[object Object]'. |

# 4. Achados P1 — Corrigir antes da próxima sprint

## P1-6 · Drift CLAUDE.md vs schema real

Documentação diz que jobs.codigo, jobs.assigned_to, jobs.address existem — NÃO existem. Real: holdprint_job_id, assigned_installers (jsonb), client_address. Documentação diz que items, holdprint_data, products_with_area, item_assignments, archived_items são JSONB — REAIS são TEXT (string JSON serializado). Perda de indexação JSONB.

## P1-7 · Rota /installer vs /installer/dashboard

CLAUDE.md diz que a rota do dashboard é /installer. O comportamento real após login é redirect para /installer/dashboard. Verificar App.js e atualizar.

## P1-8 · Dashboard '0 Em Andamento' apesar de estar atribuído

Após adicionar test user ao assigned_installers, o dashboard exibia 0/0/0. Efeito direto de P0-1. Re-validar após corrigir.

## P1-9 · Mensagem de erro genérica no upload de foto

Toast 'Erro ao processar imagem. Tente novamente.' sem código, sem orientação. Mapear status HTTP para mensagens distintas (400 imagem inválida, 413 tamanho excedido, 5xx servidor) e adicionar botão Retry contextual.

## P1-10 · Acessibilidade ausente

Cards de item são <div onClick> sem role nem tabindex. Botão voltar '←' sem aria-label. Botão Check-in com type='submit' fora de form. Resultado: leitor de tela não consegue operar. Rodar axe-core e fechar violations.

## P1-11 · KPI 'm² Instalados: 0.0' em rosa/vermelho

Cor de erro aplicada a KPI neutro. Reservar #e94560 para alertas; usar secundária para progresso parcial e cinza para zero.

## P1-12 · 'm² Total: 1.9' vs banco 1.91 vs soma dos visíveis 1.64

Três valores diferentes. Truncamento em vez de arredondamento. Decidir contrato: 'Total contratado' (1.91) ou 'Total a executar' (1.64 após arquivamento).

## P1-13 · Saudação trunca no primeiro espaço

user.name.split(' ')[0] quebra com nomes compostos. 'QA Claude Installer' vira só 'QA'. Usar first_name ou nome completo.

## P1-14 · Footer '© 2025' (estamos em 2026)

Hardcoded. Trocar por new Date().getFullYear().

# 5. Achados P2 — Melhorias

- P2-15 · Validar GPS contra geocode do client_address (bloquear check-in se > 5 km).

- P2-16 · installers.coins e installers.total_jobs zerados mesmo para users ativos — source-of-truth é gamification_balances; remover duplicação.

- P2-17 · Adicionar header X-Bypass-Cache quando query contém ?_t= (debugging).

- P2-18 · Migrar token de localStorage para httpOnly cookie (resiliência a XSS, especialmente coexistindo com scribe_extension_state).

- P2-19 · 'Fazer Check-in (Tirar Foto)' — separar em duas etapas com preview da foto antes do upload.

# 6. Bugs já documentados em CLAUDE.md — status pós-auditoria

| ID | Status confirmado |
| --- | --- |
| PENDING-001 ($inc não atômico) | Continua. Race condition latente. |
| PENDING-002 (add_coins async sem await) | Não exercitado; mantém suspeita. |
| PENDING-003 (level vs current_level) | Não exercitado neste teste. |
| PENDING-005 (senha mínima 6 chars) | Confirmado — política fraca. |

# 7. Evidências do teste

- Test user criado: 8097b871-d898-4e09-84f9-be1ea68bbdaa (qa-claude+installer@instal-visual.com.br) — deletado em cleanup.

- Login bem-sucedido: toast 'Login realizado com sucesso!' + redirect para /installer/dashboard.

- Página do job: '0/3 Itens Concluídos', '0.0 m² Instalados' (em rosa/vermelho), '1.9 m² Total'.

- Tentativa de check-in: clique no botão, GPS mockado (-30.0346, -51.2177) aceito, foto mock rejeitada com erro genérico.

- Cleanup: assigned_installers voltou a ["90361746-1589-4750-aab1-b2efcd3cb218"]; 0 registros remanescentes em users, installers, checkins, item_checkins, location_alerts, coin_transactions, gamification_balances.

# 8. Roteiro de execução proposto

Semana 1: P0-1 (3 dias) + P0-5 (0.5 dia) + P0-4 (1 dia).

Semana 2: P0-2 + P0-3 (2 dias) + P1-9 (0.5 dia) + P1-10 (1.5 dia).

Semana 3: P1-6 (2 dias) + P1-8 (0.5 dia) + P1-11, P1-12, P1-13, P1-14 (1 dia).

Backlog: P2-15 a P2-19.

# 9. Próximos passos sugeridos

- Validar o achado P0-1 com o time de backend (Rodrigo Motta) — possível executar a migration em ambiente de staging primeiro.

- Reunir CS e Gestão para definir contrato dos campos client_address / scheduled_date / client_phone.

- Aprovar prioridade desta sprint considerando o roteiro proposto.

- Após implementar P0-1, executar nova auditoria do mesmo job para validar que dashboard e atribuições passaram a refletir a realidade.